附件：

临安区农村文化礼堂建设进展情况汇总表

（截至2018年9月）

| 序号 | 镇（街道） | 行政村数 | 2018年 计划数 | 2018年 建成数 | 2018年 完成率 | 累 计 建成数 | 总覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦城街道 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% |
| 2 | 锦北街道 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |
| 3 | 锦南街道 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 71.4% |
| 4 | 玲珑街道 | 14 | 12 | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% |
| 5 | 青山湖街道 | 14 | 7 | 2 | 28.6% | 6 | 42.9% |
| 6 | 板桥镇 | 15 | 3 | 0 | 0.0% | 9 | 60.0% |
| 7 | 高虹镇 | 9 | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 44.4% |
| 8 | 太湖源镇 | 20 | 11 | 2 | 18.2% | 6 | 30.0% |
| 9 | 於潜镇 | 30 | 20 | 7 | 35.0% | 13 | 43.3% |
| 10 | 天目山镇 | 23 | 14 | 2 | 14.3% | 7 | 30.4% |
| 11 | 太阳镇 | 18 | 7 | 0 | 0.0% | 6 | 33.3% |
| 12 | 潜川镇 | 16 | 4 | 0 | 0.0% | 9 | 56.3% |
| 13 | 昌化镇 | 14 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 28.6% |
| 14 | 龙岗镇 | 24 | 16 | 2 | 12.5% | 6 | 25.0% |
| 15 | 河桥镇 | 11 | 3 | 0 | 0.0% | 5 | 45.5% |
| 16 | 湍口镇 | 13 | 4 | 2 | 50.0% | 7 | 53.8% |
| 17 | 清凉峰镇 | 17 | 7 | 4 | 57.1% | 12 | 70.6% |
| 18 | 岛石镇 | 16 | 5 | 1 | 20.0% | 8 | 50.0% |
| 合计 |  | 270 | 134 | 26 | 19.4% | 111 | 41.1% |

抄送：卢春强、骆安全、章登峰、俞琳波、李赛文、吴云海、

高吉亚、裘小民同志。

中共杭州市临安区委宣传部办公室   2018年9月25日印发